|  |
| --- |
| **Projektname** |
| ***Erstellung einer Homepage mit Onlineshop für Firma Autoservice VJR*** |
| **AUSGANGSSITUATION** |
| Die Firma Autoservice ist an das Projektteam der HTBLA Leonding herangetreten. Der Grund der Firma ist ein Projekt für die Schüler der 3 Klasse Software Engineering und Medientechnik. Dieses Projekt sollte von drei Schülern im SYP Unterricht durchgeführt werden. Als Ausgangssituation übergab die Firma Autoservice einen Flyer in dem beschrieben war was die Firma alles im Tagesgeschäft durchführt. |
| **Ziele** |
| *Was soll mit diesem Projekt erreicht werden?*   * Herstellung einer Homepage * Perfekter Auftritt der Firma nach außen * min. 20% Steigerung der Aufträge * Herstellung eines Onlineshops * Verkauf von revidierten Fahrzeugteilen |
| **ProjektInHAlte** |
| *Welche Hauptaufgaben müssen erledigt werden, um die Ziele zu erreichen?*  *Auf welche Komponenten und Inhalte, auf welchen Leistungsumfang beziehen sich diese Aufgaben?*   * Konzeptphase * Programmierung Homepage * Programmierung Onlineshop * Implementierung Onlineshop in Homepage |
| **KRITISCHE ERFOLGSFAKTOREN** |
| *Was kann den Erfolg des Projektes verhindern?*   * Komplexität von HTML * Anbindung des Webshops * Corona |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Termine** | | | | | |
| Projektstart (*Ereignis*): | *Kick-off Meeting* | | | Datum: | *13.12.2021* |
| Projektende (*Ereignis*): | *Go Online* | | | Datum: | *XX.XX.2022* |
| Meilenstein / Ecktermin | Termin: | Meilenstein / Ecktermin | | | Termin: |
| *Kick-off Meeting*  *Konzeptphase*  *Umsetzungsphase Hompage* | *13.12.2021* | *Umsetzungsphase Webshop*  *Übergabe an Auftraggeber*  *Go Online* | | | *XX.XX.2022* |
| **Kosten/Ressourcen** | | | | | |
| Projektbudget: |  | Personalstunden: | | |  |
| *Personal 33.000 Euro* |  | *Roland Pogner*  *Psutka Julian*  *Pogner Roland* | | | *100*  *100*  *100* |
| **Projektorganisation** | | | | | |
| **Rolle** | **Name** | | **Verantwortlich für** | | |
| Projektauftraggeber | *Autoservice VJR* | | *CEO* | | |
| Projektleiter | *Mendes Vitomir* | | *Umsetzung/Planung* | | |
| Projektteammitglied | *Psutka Julian* | | *Umsetzung/Planung* | | |
| Projektteammitglied | *Pogner Roland* | | *Umsetzung/Planung* | | |